🏛️ BekhatarAI

Локальный ИИ-помощник по налогам Таджикистана

ЗАДАЧИ MVP

Конкурс «Илм фуруғи маърифат» 2026 • Февраль 2026

# Технологический стек

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Tailwind CSS | Веб-интерфейс пользователя и админа |
| Backend | FastAPI (Python) | API сервер, бизнес-логика |
| Векторная БД | ChromaDB (локально) | Хранение и поиск по документам |
| База данных | PostgreSQL | Логи, FAQ, пользователи, метаданные |
| Локальная ИИ | gemma3n:e4b который уже установлен и запускается по команде ollama run gemma3n:e4b | Черновой ответ из документов |
| Улучшение | openai/gpt-4.1-mini | Улучшение качества ответа |
| Чтение PDF | PyMuPDF | Извлечение текста из PDF/DOCX |
| OCR | Tesseract | Распознавание текста со сканов |

# Задача 1 — Обработка документов

Реализовать полный пайплайн загрузки и индексации документов.

## 1.1. Загрузка файлов

- Принимать файлы форматов: PDF, DOCX, TXT

- Определять тип файла автоматически

- Сохранять оригинал файла локально на сервере

- Отображать статус загрузки пользователю

## 1.2. OCR для сканов (Tesseract)

- Определять является ли PDF сканом или текстовым

- Для сканов — запускать Tesseract OCR

- Поддержка языков: русский + таджикский

- Для текстовых PDF — использовать PyMuPDF напрямую

## 1.3. Индексация в ChromaDB

- Разбивать текст на смысловые куски (chunks 500-1000 символов)

- Сохранять метаданные каждого куска: ID документа, страница, раздел

- Создавать векторные embeddings и сохранять в ChromaDB

- Статусы индексации: В очереди / Обрабатывается / Готово / Ошибка

## 1.4. Управление документами (Админ)

- Просмотр списка всех загруженных документов

- Метаданные: название, дата загрузки, размер, язык, статус

- Удаление документа (с удалением из ChromaDB)

- Просмотр фрагментов (chunks) после индексации

# Задача 2 — RAG Pipeline (Ядро системы)

Реализовать двухэтапный RAG пайплайн: Gemma → OpenAI.

## 2.1. Поиск по базе

- Принять вопрос пользователя

- Нормализация запроса: очистка, определение языка (RU/TJ)

- Поиск сначала в FAQ (точное/семантическое совпадение)

- Поиск в ChromaDB — найти top-5 релевантных фрагментов

- Если ничего не найдено — вернуть «Ответ не найден в базе»

## 2.2. Этап 1 — Gemma (локально)

- Сформировать промпт: системная инструкция + найденные куски + вопрос

- Системная инструкция: отвечать ТОЛЬКО по контексту, не придумывать

- Gemma формирует черновой ответ на основе найденных фрагментов

- Добавить ссылки на источники: название документа + страница

## 2.3. Этап 2 — OpenAI GPT-4o (улучшение)

- Передать черновой ответ от Gemma в OpenAI

- OpenAI улучшает качество текста, грамматику, читабельность

- Сохранить ссылки на источники из чернового ответа

- Финальный ответ возвращается пользователю

## 2.4. Guardrails (защита)

- Запрещено отвечать знаниями вне загруженной базы

- Запрещено «додумывать» отсутствующие нормы

- Защита от prompt injection: игнорировать инструкции пользователя

- Если контекст не найден → обязательный отказ с предложением уточнить

# Задача 3 — Чат для пользователя

Реализовать удобный интерфейс чата для конечного пользователя.

## 3.1. Основной чат

- Поле ввода вопроса (таджикский / русский)

- История сообщений в рамках сессии

- Индикатор «бот печатает...» во время генерации

- Форматирование ответа: Markdown (списки, жирный, цитаты)

- Примеры вопросов для быстрого старта

## 3.2. Отображение источников

- После каждого ответа — раскрывающийся блок с источниками

- Название документа + страница/раздел

- Цитата из найденного фрагмента

## 3.3. Политика «нет данных»

- Если ответ не найден — показать предупреждение

- Текст: «Маълумот дар база мавҷуд нест / Ответ не найден в базе»

- Предложить пользователю уточнить вопрос

## 3.4. Обратная связь

- Кнопки оценки ответа: 👍 / 👎

- Сохранение оценки в логи PostgreSQL

# Задача 4 — Админ-панель

Реализовать панель управления для администратора.

## 4.1. Раздел: Документы

- Загрузка новых документов через drag-and-drop

- Список документов: название, дата, размер, язык, статус

- Удаление документа с подтверждением

- Просмотр chunks после индексации

## 4.2. Раздел: FAQ

- Добавление пары вопрос-ответ вручную

- Список всех FAQ с поиском и фильтром по категории

- Редактирование и удаление записей FAQ

- Категория, приоритет и дата обновления для каждой записи

- Кнопка «Добавить в FAQ» из лога запросов

## 4.3. Раздел: Логи и аналитика

- Журнал всех запросов: вопрос, ответ, источники, время, оценка

- Метрики: количество запросов, доля «нет данных», среднее время ответа

- Фильтрация логов по дате

- Топ задаваемых вопросов

## 4.4. Раздел: Настройки

- Выбор модели: Gemma / OpenAI

- Параметры поиска: количество фрагментов (top-k)

- Управление ролями: Администратор / Контент-менеджер

# Задача 5 — База данных PostgreSQL

Реализовать схему базы данных для хранения всех данных системы.

## Таблицы

| Таблица | Поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| documents | id, name, path, size, language, status, created_at | Метаданные документов |
| chunks | id, doc_id, text, page, section, embedding_id | Фрагменты документов |
| faq | id, question, answer, category, priority, updated_at | База FAQ |
| logs | id, user_id, question, answer, sources, time_ms, rating, created_at | Логи запросов |
| users | id, username, password_hash, role, created_at | Пользователи системы |

# Задача 6 — API (FastAPI)

Реализовать REST API endpoints для всех функций системы.

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/chat | Задать вопрос — основной endpoint |
| POST | /api/documents/upload | Загрузить документ |
| GET | /api/documents | Список документов |
| DELETE | /api/documents/{id} | Удалить документ |
| GET | /api/faq | Список FAQ |
| POST | /api/faq | Добавить FAQ |
| PUT | /api/faq/{id} | Редактировать FAQ |
| DELETE | /api/faq/{id} | Удалить FAQ |
| GET | /api/logs | Журнал запросов |
| GET | /api/analytics | Метрики и статистика |
| POST | /api/auth/login | Авторизация |

# Задача 7 — Безопасность

## 7.1. Авторизация

- JWT токены для аутентификации

- Роли: Администратор (полный доступ) / Контент-менеджер (документы + FAQ)

- Хранение паролей: bcrypt хеширование

## 7.2. Защита данных

- OpenAI API ключ хранить в .env файле, не в коде

- Все данные документов хранятся локально (ChromaDB + PostgreSQL)

- В OpenAI отправлять только текстовые фрагменты для улучшения ответа

- Защита от prompt injection через системный промпт

## 7.3. Аудит

- Логировать все действия администратора: кто загрузил/удалил/изменил

- Логировать все ошибки индексации

# Критерии готовности MVP

| # | Критерий | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загрузка PDF/DOCX/скан работает | ⬜ |
| 2 | OCR Tesseract распознаёт сканы | ⬜ |
| 3 | Чат отвечает только по документам | ⬜ |
| 4 | Каждый ответ содержит источник | ⬜ |
| 5 | «Ответ не найден» если нет в базе | ⬜ |
| 6 | Gemma формирует черновой ответ | ⬜ |
| 7 | OpenAI улучшает финальный ответ | ⬜ |
| 8 | Админ управляет документами | ⬜ |
| 9 | Админ управляет FAQ | ⬜ |
| 10 | Логи всех запросов сохраняются | ⬜ |
| 11 | Авторизация JWT работает | ⬜ |
| 12 | Демо стабильно работает 10 минут | ⬜ |

🏛️ SoliqAI | Конкурс «Илм фуруғи маърифат» 2026 | Налоговый комитет ПРТ